АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТАКМЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.04.2024 г.                                                                                        № 8

О внесении изменений в Постановление Администрации Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области от 15.12.2017 г № 57 «Об утверждении муниципальной программы Такмыкского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области от 23.09. 2013 года № 64 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области», руководствуясь Уставом Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области, Администрация Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области постановляет:

- Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы" утвержденную Постановлением Администрации Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области от 15.12.2017 г. № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Такмыкского сельского поселения.

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава Такмыкского

сельского поселения                                                                           Ю.В. Петров

Приложение

к постановлению Администрации                                           Такмыкского сельского поселения

от 10.04.2024г. № 8

«Муниципальная программа Такмыкского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы»

ПАСПОРТ

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа) | «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы. |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Администрация муниципального образования Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства на территории Такмыкского сельского поселения |
| Задачи программы | 1.Повышение качества и уровня комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. 2. Повышение качества и уровня комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1) Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2) Благоустройство общественных территорий |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | На реализацию муниципальной подпрограммы планируется направить из бюджета Такмыкского сельского поселения 2690351,95 рублей: из общего объема расходы бюджета Такмыкского сельского поселения за счет налоговых и неналоговых доходов составляют 190351,95,00 рублей: - в том числе по годам реализации: в 2018 году – 0,00 руб.; в 2019 году – 0,00 руб.; в 2020 году - 0,00 руб.; в 2021 году – 0,00 руб.; в 2022 году – 0,00 руб.; в 2023 году – 190351,95 руб.; в 2024 году –0,00 руб. 2) из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2018 году 0,00 рублей; в 2019 году 0,00 рублей; в 2020 году 0,00 рублей; в 2021 году 0,00 рублей; в 2022 году 0,00 рублей; в 2023 году 50 000,00 рублей; в 2024 году 0,00 рублей; 3) из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 2 450 000,00 рублей, в том числе по годам: в 2018 году 0,00 рублей; в 2019 году 0,00 рублей; в 2020 году 0,00 рублей; в 2021 году 0,00 рублей; в 2022 году 0,00 рублей; в 2023 году 2 450 000,00 рублей; в 2024 году 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями. 2.Увеличение доли благоустроенных общественных территорий Такмыкского сельского поселения |

Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально – экономического                                                                                                            развития Такмыкского сельского   поселения Большереченского муниципального района Омской области

Одним из приоритетных направлений развития Такмыкского сельского поселения является повышение уровня благоустройства территорий, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории с. Такмык, д. Решетниково, д. Ботвино, д. Бызовка, д. ХПП. далее (поселения).

По результатам анализа существующего положения благоустройства территории Такмыкского кого сельского поселения установлено, что количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разных групп населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.) и малыми архитектурными формами), соответствующих  Правилам благоустройства, на территории поселения, утвержденных Решением Такмыкское сельского поселения от 31.10.2017 года № 95 , составляет 1,56 процента от общего количества дворовых территорий. Доля благоустроенных территорий общего пользования составляет 5,3 процента от общего количества территорий общего пользования.

Помимо отсутствия элементов благоустройства на дворовых территориях и территориях общего пользования наблюдается значительное разрушение асфальтобетонного покрытия дворовых проездов, автомобильных дорог, образующих проезды к дворовым территориям.

От состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий зависит обеспечение подходов граждан и безаварийный проезд автомобильного транспорта, в том числе неотложных служб, к подъездам многоквартирных домов.

На территории Такмыкского сельского поселения имеется два многоквартирных дома, в котором проживает 115 человек. Дом построен и сдан в эксплуатацию в 1992 году. За период эксплуатации жилых трехэтажных дома ремонт придомовых территорий не проводился. Жители самостоятельно поддерживают дворовую территорию в порядке, организовывают субботники, в процессе которых производят очистку территорий от мусора и грязи, ухаживают за зелеными насаждениями, однако по причине износа основных элементов благоустройства, данные мероприятия не приносят желаемого результата и не создают комфорта.

До настоящего времени благоустройство дворовой территории осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Основным методом решения проблемы должно стать комплексное благоустройство дворовой территории и муниципальных общественных территорий, которое включает совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды.

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры.

Основными проблемами являются:

- высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, дворовых проездов и тротуаров;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленных насаждений, на детских спортивных площадках;

- несоответствие уровня совещания дворовых территорий и общественных территорий требованиям установленных стандартов;

- недостаточная обеспеченность дворовых территорий многоквартирных домов элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными возможностями);

- неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений.

В связи с этим назрела необходимость реализации Программы, рассчитанной да долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания, отдыха и занятий спортом населения, улучшить условия для отдыха и, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области и сложившуюся инфраструктуру дворовых и общественных территория для определения функциональных зон. Обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее посещаемых общественных мест.

- Раздел 3.  Цель и задачи программы

- Цель программы:

Повышение уровня благоустройства на территории    Такмыкского сельского   поселения.

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы необходимо решение следующих задач муниципальной программы:

Задачами программы являются:

- 1)  Повышение качества и уровня комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

- В рамках решения данной задачи планируется организация капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также организация выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- 2) повышение качества и уровня комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.

- В рамках решения данной задачи планируется организация, выполнения работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий, заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании).

- Раздел 4. Срок реализации программы

Реализация программы будет осуществляться в течение 2018 - 2024 годов. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

- Раздел 5. Объем и источники финансирования подпрограммы

Всего на реализацию программы планируется направить 2690351,95 руб., в том числе:

- из общего объема расходы бюджета Такмыкского сельского поселения за счет налоговых и неналоговых доходов составляют 190351,95 рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 0,00 руб.;

в 2019 году – 0,00 руб.;

в 2020 году - 0,00 руб.;

в 2021 году - 0,00 руб.;

в 2022 году - 0,00 руб.;

в 2023 году – 190351,95 руб.;

в 2024 году – 0,00 руб.

2) из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из областного бюджета составят 50 000,00 рублей, в том числе по годам:

в 2018 году 0,00 рублей;

в 2019 году 0,00 рублей;

в 2020 году 0,00 рублей;

в 2021 году 0,00 рублей;

в 2022 году 0,00 рублей;

в 2023 году 50 000,00 рублей;

в 2024 году 0,00 рублей;

3)  из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 2 450 000,00 рублей, в том числе по годам:

в 2018 году 0,00 рублей;

в 2019 году 0,00 рублей;

в 2020 году 0,00 рублей;

в 2021 году 0,00 рублей;

в 2022 году 0,00 рублей;

в 2023 году 2 450 000,00 рублей;

в 2024 году 0,00 рублей.

Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы бюджета Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области, поступления целевого характера из бюджетов: федерального, областного и бюджета Большереченского муниципального района Омской области.

Объем бюджетного финансирования будет уточняться исходя из возможностей бюджета Такмыкского сельского поселения, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных Муниципальной программой.

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Муниципальная программа позволит создать условия для реализации полномочий органов местного самоуправления Такмыкского сельского поселения, реализовать конституционные права граждан на благоприятную среду обитания, повысить уровень комфорта проживания населения на территории Такмыкского сельского поселения, повысить уровень благоустройства общественных территорий.

Реализация мероприятий муниципальной программы предполагает получение следующих ожидаемых результатов:

1) увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями (Р1).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А - В, где:

A - доля населения Такмыкского сельского поселения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от численности населения Такмыкского сельского поселения на начало отчетного года, процентов;

B - доля населения Такмыкского сельского поселения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от численности населения Такмыкского сельского поселения на начало года, предшествующего отчетному году, процентов.

Источник данных для расчета ожидаемого результата: аналитическая информация Администрации Такмыкского сельского поселения;

2) увеличение доли благоустроенных общественных территорий Такмыкского сельского поселения (мониторинг осуществляется с 2018 года) (Р2).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = А - В, где:

A - доля благоустроенных общественных территорий Такмыкского сельского поселения на конец отчетного года от общего количества общественных территорий Такмыкского сельского поселения, подлежащих благоустройству, процентов;

B - доля благоустроенных общественных территорий Такмыкского сельского поселения на конец года, предшествующего отчетному, от общего количества общественных территорий Такмыкского сельского поселения, подлежащих благоустройству, процентов.

Источник данных для расчета ожидаемого результата - аналитическая информация Администрации Такмыкского сельского поселения.

Плановые значения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 7. Описание системы управления реализацией

муниципальной Программы

Система управления реализации программы в целом включает организацию работы и контроля.

Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности реализации Программы осуществляются в соответствии с законодательством.

Реализацию Программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации Программ, а также контроль за реализацией Программы на территории Такмыкского сельского поселения обеспечивает ответственный исполнитель Программы администрация Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области.

Общественный контроль за реализацией Программы по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется любыми заинтересованными физическими или юридическими лицами, собственниками помещений в многоквартирном доме, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации и т.д. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях направляется для принятия мер в администрацию Такмыкского сельского поселения.

Контроль и координация реализации Программы осуществляется муниципальной общественной комиссией в соответствии с положением об общественной комиссии, созданной Постановлением Администрации Такмыкского сельского поселения от 06.12.2016 года № 59 «О создании общественной комиссии администрации Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области».

Администрация Такмыкского сельского поселения организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

Реализация Программы на территории Такмыкского сельского поселения также осуществляется с взаимодействием муниципальных, областных и федеральных программ, направленных на строительство, реконструкцию, ремонт объектов, расположенных на территории Такмыкского сельского поселения.

Раздел 8. Подпрограммы

В целях решения задач муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма:

- Задаче 1 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Задаче 2 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Повышение уровня благоустройства общественных территорий»

Приложение № 1

к муниципальной программе Такмыкского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018 - 2024 годы

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы Такмыкского сельского поселения

"Формирование комфортной городской среды" на 2018-2024 годы

| № п/п | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы (далее – муниципальная программа), подпрограммы муниципальной программы (далее – подпрограмма) | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, подлежащих благоустройству | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №2

К муниципальной программе

Такмыкского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018 - 2024 годы

Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов"

Раздел 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Такмыкского сельского поселения |
| Наименование структурных подразделений администрации, являющихся соисполнителем муниципальной программы | Администрация Такмыкского сельского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | С 1 января 2018 года по 31 декабря 2024 года |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства на территории Такмыкского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |
| Перечень основных мероприятий | 1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; 2.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | На реализацию муниципальной подпрограммы планируется направить из бюджета Такмыкского сельского поселения 0,00 рублей: 1) из общего объема расходы бюджета Такмыкского сельского за счет налоговых и неналоговых доходов составляют 0,00 рублей, в том числе по годам: в том числе по годам реализации: в 2018 году – 0,00 руб.; в 2019 году – 0,00 руб.; в 2020 году - 0,00 руб.; в 2021 году – 0,00 руб.; в 2022 году – 0,00 руб.; в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб. 2) из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2018 году 0,00 рублей; в 2019 году 0,00 рублей; в 2020 году 0,00 рублей; в 2021 году 0,00 рублей; в 2022 году 0,00 рублей; в 2023 году 0,00 рублей; в 2024 году 0,00 рублей; 3) из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2018 году 0,00 рублей; в 2019 году 0,00 рублей; в 2020 году 0,00 рублей; в 2021 году 0,00 рублей; в 2022 году 0,00 рублей; в 2023 году 0,00 рублей; в 2024 году 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий - Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

По результатам анализа существующего положения благоустройства территории Такмыкского кого сельского поселения установлено, что количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разных групп населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.) и малыми архитектурными формами), соответствующих  Правилам благоустройства, на территории поселения, утвержденных Решением Такмыкское сельского поселения от 31.10.2017 года № 95 , составляет 1,56 процента от общего количества дворовых территорий. Доля благоустроенных территорий общего пользования составляет 5,3 процента от общего количества территорий общего пользования.

Помимо отсутствия элементов благоустройства на дворовых территориях и территориях общего пользования наблюдается значительное разрушение асфальтобетонного покрытия дворовых проездов, автомобильных дорог, образующих проезды к дворовым территориям.

От состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий зависит обеспечение подходов граждан и безаварийный проезд автомобильного транспорта, в том числе неотложных служб, к подъездам многоквартирных домов.

В настоящее время значительная часть благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокую степень износа либо отсутствует вовсе и не соответствует в полной мере современным требованиям. В течение последних 20 лет из-за недостаточного финансирования благоустройство дворовых территорий практически не осуществлялось. Собственниками помещений в многоквартирных домах работы по благоустройству дворовых территорий собственными силами практически не ведутся. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство территории Такмыкского сельского поселения не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Реализация данной подпрограммы позволит улучшить физическое состояние территорий и увеличить количество дворовых территорий, на которых выполнены работы по ремонту дворовых проездов, обеспечению освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн.

Для реализации мероприятий подпрограммы могут быть привлечены студенческие строительные отряды, а также добровольцев (волонтеров).

- Раздел 3. Срок реализации программы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2018 – 2024 года. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

- Раздел 4. Задачи программы

Задачей подпрограммы является:

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

В рамках решения данной задачи планируется организация выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

# 4.1 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает получение следующих ожидаемых результатов:

1) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий (Р3).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р3 = (А+B) / С*100, где:

A - количество благоустроенных дворов на начало реализации муниципальной программы, единиц;

B - количество благоустроенных дворов с момента реализации программы нарастающим итогом на конец отчетного периода, единиц;

С - количество дворовых территорий Такмыкского сельского поселения на конец отчетного года, единиц.

Источник данных для расчета ожидаемого результата: аналитическая информация Администрации Такмыкского сельского поселения, информация статистической отчетности (форма 1-Жилфонд);

2) доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города (Р4).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р4 = (A + B*C) / N*100, где:

А - количество жителей многоквартирных домов с благоустроенными дворами на начало реализации муниципальной программы, человек;

B - количество многоквартирных домов с благоустроенными дворами с момента реализации программы нарастающим итогом на конец отчетного года, единиц;

С - среднее количество жителей многоквартирного дома с благоустроенной дворовой территорией, человек;

N - численность населения Такмыкского сельского поселения на начало отчетного года, человек.

Источник данных для расчета ожидаемого результата: аналитическая информация Администрации Такмыкского сельского поселения.

Плановые значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам и по итогам ее реализации отражены в приложении № 1к муниципальной программе.

- Раздел 5. Описание мероприятий программы и целевых

- индикаторов их выполнения

- Решение задачи "Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов" подпрограммы обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

- 1) мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" включает в себя выполнение комплекса работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

2)   мероприятие "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Омской области" включает в себя выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных, и методика расчета целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача № 1 программы "Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов" |  |  |  |
| 1 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | тыс. кв. м | Значение целевого индикатора определяется исходя из площади дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, отремонтированных в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |
| 2 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству | ед. | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием их исполнителей, объемов и источников финансирования и плановыми значениями целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятия, приведен в приложении № 4 "Перечень мероприятий муниципальной программы Такмыкского сельского поселения "Формирование комфортной городской среды " на 2018-2024 годы к настоящей муниципальной программе.

- Плановые значения целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятий подпрограммы, могут уточняться при изменении объема финансирования мероприятий подпрограммы, изменения нормативов затрат (единичных расценок) на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и т.п.

- Раздел 6. Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 - 2024 годы              250000,00 рублей:

1) из общего объема расходы бюджета Такмыкского поселения за счет налоговых и неналоговых доходов составляют 0,00 рублей, в том числе по годам:

- в том числе по годам реализации:

в 2018 году – 0,00 руб.;

в 2019 году – 0,00 руб.;

в 2020 году - 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.;

в 2023 году – 0,00 руб.;

в 2024 году – 0,00 руб.

2) из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2018 году 0,00 рублей;

в 2019 году 0,00 рублей;

в 2020 году 0,00 рублей;

в 2021 году 0,00 рублей;

в 2022 году 0,00 рублей;

в 2023 году 00,00 рублей;

в 2024 году 0,00 рублей;

3)  из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2018 году 0,00 рублей;

в 2019 году 0,00 рублей;

в 2020 году 0,00 рублей;

в 2021 году 0,00 рублей;

в 2022 году 0,00 рублей;

в 2023 году 0,0 рублей;

в 2024 году 0,00 рублей.

- Объем финансирования может уточняться при формировании бюджета

Такмыкского поселения на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета Такмыкского сельского поселения, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Объем средств на реализацию данных основных мероприятий представлен в приложении № 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы Такмыкского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы».

# Раздел 7. Система управления реализацией подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Администрация Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет Администрация Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области.

По итогам отчетного финансового года администрация поселения на основании данных, сформированных исполнителями мероприятий формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ  Такмыкского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденному постановлением  Администрации поселения от 23 сентября 2013 года № 64 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Раздел 9. Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального или дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием

- В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

- финансовое участие – финансирование выполнения видов работ по благоустройству дворовых территорий Такмыкского сельского поселения за счет участия заинтересованных лиц;

- трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Такмыкского сельского поселения;

общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Такмыкского сельского поселения для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализацией контроля за реализацией Программы.

Заинтересованные лица могут принять участие в реализации мероприятий по ремонту, благоустройству дворовых территории по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Такмыкского сельского поселения.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию не позднее 2-х дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации минимального перечня видов работ доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории и не превышает 15 процентов.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации дополнительного перечня видов работ доля участия определяется как:

- процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории, составляет от 5 до 50 процентов;

- не менее 20 процентов стоимости выполненных работ по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории, включенной в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

Дополнительный перечень видов работ реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ (Приложение №1 к подпрограмме).

В случае принятия заинтересованными лицами решения о финансовом участии в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных минимальным или дополнительным перечнями, денежные средства перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Администрации.

После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома (приложение № 1 к подпрограмме) и объема работ, указанного в дизайн –проекте.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Такмыкского сельского поселения с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией на финансирование минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с утвержденным дизайн - проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченными представителями многоквартирных домов.

Раздел 10. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в подпрограмму, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории

Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- проектов благоустройства дворовой территории многоквартирных домов, включаемых в подпрограмму  (далее  - Порядок).

В Администрацию Такмыкского сельского поселения подается Заявка о включении дворовой территории в подпрограмму согласно Приложению 2 к подпрограмме.

Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее – дизайн проект). Дизайн-проект многоквартирного дома представлен в Приложении 3 подпрограммы.

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

Разработка дизайн - проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства Такмыкского сельского поселения, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами, и правилами.

Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

Разработка дизайн - проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и Администрацией Такмыкского сельского поселения, а также совместно (далее – разработчик).

Разработка дизайн - проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных администрацией Такмыкского сельского поселения и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

Срок разработки дизайн - проекта определяется администрацией Такмыкского сельского поселения.

Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации Такмыкского сельского поселения  - http://tkm.bolr.omskportal.ru/omsu/bolr-3-52-203-1/poseleniya/takmyikskoe/norm-razdel/npa; на собраниях граждан с привлечением разработчика.

Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн-проекта.

Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрации Такмыкского сельского поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, администрации Такмыкского сельского поселения передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется общественной муниципальной комиссией утвержденной Постановлением  от 25 августа 2017 года  № 40-п «О создании общественной комиссии администрации Такмыкского сельского поселения Такмыкского   муниципального района Омской области»

Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте Администрации Такмыкского сельского поселения - http://tkm.bolr.omskportal.ru/omsu/bolr-3-52-203-1/poseleniya/takmyikskoe/norm-razdel/npa;

Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Раздел 11. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 – 2024 годов исходя из минимального перечня работ по благоустройству

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов должно быть проведено с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий многоквартирных домов населенного пункта для инвалидов и других маломобильных групп населения. Данные условия учитываются при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 – 2024 годов представлен в приложении 4 к подпрограмме.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории в соответствии с "Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства жилых домов и земельных участков для их размещения", определенным приложением к государственной программе Омской области "Формирование комфортной городской среды", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31.08.2017 N 248-п.

При определении перечня работ, выполняемых в рамках реализации подпрограммы, мероприятия синхронизируются с реализуемыми региональными и муниципальными программами строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории сельского поселения.

Дворовые территории могут быть исключены из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом сельского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий областной межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Дворовые территории могут быть исключены из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования областной межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

В рамках реализации подпрограммы осуществляются мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации (раздел, объединение, перераспределение земельных участков или выдел из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности).

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ устанавливается не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур.

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расхождении субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

- Приложение № 1

  - к подпрограмме

- «Благоустройство дворовых

- территорий многоквартирных домов»

- НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ

- по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ и визуализированные образцы элементов благоустройства

1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Таблица 1

Ремонт дворовых проездов

| № п/п | Вид работ в рамках ремонта дворовых проездов | Визуализированный образец элемента благоустройства | Стоимость, руб./1000 кв. м | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт проезда с заменой верхнего слоя асфальто-бетонного покрытия |  | 768 870,00 | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.30.15 на бетонное основание марки В15, толщиной 10 см. Выполняется фрезерование асфальтобетонного покрытия проезда на глубину 2 см. По существующему покрытию выполняется розлив битума БНД 90/60. На всю площадь проезда выполняется укладка асфальтобетонной смеси мелкозернистой, марки В1, толщиной 5 см. Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса. |
| 2 | Ремонт тротуара с устройством слоя из асфальтобетона |  | 768 870,00 | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.20.8 на бетонное основание марки В15, толщиной 10 см. По существующему покрытию тротуара выполняется розлив битума БНД 90/60. На всю площадь тротуара выполняется укладка асфальтобетонной смеси мелкозернистой, типа Г, марки III, толщиной 4 см. Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса. |

Таблица 2

Обеспечение освещения дворовых территорий

| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | Стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | объект | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Светильник светодиодный типа «Кобра» (вариант 1) |  | 19 310,00 | 14 854,00 | 4 456,00 |
| 2 | Светильник светодиодный типа «Кобра» (вариант 2) |  | 16 327,04 | 12 559,04 | 3 768,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Светильник светодиодный типа «Кобра» (вариант 3) |  | 25 805,25 | 19 850,25 | 5 955,00 |

Таблица 3

Установка скамеек

| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | Стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | объект | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Скамья деревянная (вариант 1) |  | 6 115,00 | 4 985,00 | 1 130,00 |
| 2 | Скамья деревянная (вариант 2) |  | 9 080,00 | 7 950,00 | 1 130,00 |
| 3 | Скамья деревянная (вариант 3) |  | 11 290,00 | 10 160,00 | 1 130,00 |

Таблица 4

Установка урн для мусора

| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | Стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | объект | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Урна железобетонная с металлическим вкладышем (вариант 1) |  | 3 433,00 | 3050,00 | 383,00 |
| 2 | Урна железобетонная с металлическим вкладышем (вариант 2) |  | 3 463,00 | 3080,00 | 383,00 |
| 3 | Урна железобетонная с металлическим вкладышем (вариант 3) |  | 3 983,00 | 3600,00 | 383,00 |

2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Таблица 5

Оборудование детских и (или) спортивных площадок

| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | Стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | объект |  | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. Оборудование детских площадок |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Игровые комплексы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Игровой комплекс для детей 3 – 7 лет (код ДИКС-1.11) |  | 176 752,00 | 135 963,00 | 40 789,00 |  |
| 1.1.2 | Игровой комплекс для детей 2 – 5 лет (код ДИКС-1.6) |  | 142 684,00 | 109 757,00 | 32 927,00 |  |
| 1.1.3 | Игровой комплекс для детей 2 – 5 лет (код ДИКС-1.5) |  | 75 062,00 | 57 740,00 | 17 322,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.2 | Песочницы |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Песочница «Оазис» (код МФ-1.27) |  | 64 980,00 | 49 985,00 | 14 995,00 |  |
| 1.2.2 | Песочница «Дворик» (код МФ-1.54) |  | 54 742,00 | 42 109,00 | 12 633,00 |  |
| 1.2.3 | Песочница «Сказка» (код МФ-1.17) |  | 9 094,00 | 6 995,00 | 2 099,00 |  |
| 1.3 | Домики |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Домик «Наф-Наф» (код МФ-1.50) |  | 40 870,00 | 39 700,0 | 1 170,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.3.2 | Домик «Избушка» (код МФ-1.78) |  | 80 476,00 | 61 905,0 | 18 571,0 |  |
| 1.3.3 | Домик «Ягодка» (код МФ-1.26) |  | 25 805,00 | 19 850,0 | 5 955,0 |  |
| 1.4 | Карусели |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Карусель (код КАР-1.8) |  | 38 984,00 | 29 988,00 | 8 996,00 |  |
| 1.4.2 | Карусель (код КАР-1.1) |  | 34 549,00 | 26 576,00 | 7 973,00 |  |
| 1.4.3 | Карусель (код КАР-1.3) |  | 20 783,00 | 15 987,00 | 4 796,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.5 | Иные элементы благоустройства |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | «Паровозик с 1 вагончиком» (код МФ-1.7) |  | 113 940,00 | 87 646,00 | 26 294,00 |  |
| 1.5.2 | Машинка «Полиция» (код МФ-1.4.3) |  | 49 595,00 | 38 150,00 | 11 445,00 |  |
| 1.5.3 | Машинка «Жук» (код МФ-1.4.2) |  | 34 567,00 | 26 590,00 | 7 977,00 |  |
| 2. Оборудование спортивных площадок |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование для спортивных игр |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Волейбольные стойки и сетка в комплекте (код СП-1.11) |  | 12 975,00 | 9 981,00 | 2 994,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2.1.2 | Ворота для мини футбола, 2 шт. (код СП-1.56) |  | 32 222,00 | 24 786,00 | 7 436,00 |  |
| 2.1.3 | Стойка баскетбольная (код СП-1.31) |  | 19 360,00 | 14 892,00 | 4 468,00 |  |
| 2.2 | Тренажерное оборудование |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Четыре турника классического хвата, шведская стенка, брусья, лавка для упражнений на пресс наклонная (код W-02-015) |  | 137 171,00 | 105 516,00 | 31 655,00 |  |
| 2.2.2 | Спортивный комплекс «Культурист» (код W-01-004) |  | 103 896,00 | 79 920,00 | 23 976,00 |  |
| 2.2.3 | Два турника классического хвата, и шведская стенка расположенные в форме треугольника (код W-02-011) |  | 41 125,00 | 31 635,00 | 9 490,00 |  |

Таблица 6

Оборудование автомобильных парковок

| № п/п | Вид работ в рамках оборудования автомобильных парковок | Визуализированный образец элемента благоустройства | Стоимость, руб./1000 кв. м | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт гостевой автомобильной парковки |  | 768 870,00 | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.30.15 на бетонное основание марки В15, толщиной 10 см. Под всей площадью гостевой парковки выполняются слои: - песок средней крупности фр. 5% – 25 см, - щебень фр. 40-80 – 15 см, - асфальтобетон III марки горячий плотный тип В – 5 см. Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса |

Таблица 7

Озеленение территории

| № п/п | Вид растения | Эскиз | Стоимость, руб./шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Саженцы кустарников |  |  |  |
| 1.1 | Сирень обыкновенная |  | 170,00 |  |
| 1.2 | Калина обыкновенная |  | 230,00 |  |
| 1.3 | Можжевельник даурский |  | 750,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1.4 | Туя западная |  | 750,00 |  |
| 2. | Саженцы деревьев (высотой не менее 2 м) |  |  |  |
| 2.1 | Дуб черешчатый |  | 270,00 |  |
| 2.2 | Ива шаровидная |  | 300,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 2.3 | Береза повислая |  | 330,00 |  |
| 2.4 | Рябина обыкновенная |  | 330,00 |  |
| 2.5 | Тополь пирамидальный |  | 330,00 |  |

Приложение № 2

  - к подпрограмме

- «Благоустройство дворовых

- территорий многоквартирных домов»

В Администрацию Такмыкского   сельского поселения

от ____________________________________

(указывается полностью фамилия, имя,

отчество представителя)

_______________________________________

_______________________________________

проживающего (ей) по адресу:

_______________________________________

_______________________________________

Номер контактного телефона:

_______________________________________

ЗАЯВКА

о включении дворовой территории

в подпрограмму "Благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов"

муниципальной программы Такмыкского   сельского поселения

"Формирование комфортной городской среды" на 2018-2024 годы

Прошу    включить    дворовую    территорию    многоквартирного    дома

(многоквартирных домов) ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

(указать адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов)

в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых

подлежат благоустройству в год подачи заявки в рамках муниципальной

программы «Формирование комфортной городской среды", для

благоустройства дворовой территории.

Благоустройство     дворовой     территории    многоквартирного    дома

(многоквартирных   домов) выполнено   в _________ году   при сдаче дома

в   эксплуатацию, в последний раз работы по благоустройству дворовой

территории многоквартирного дома выполнялись в ______ году (если имеются

указанные данные).

Необходимо выполнить ремонт дворовых проездов (тротуаров, подходов

к подъездам, автомобильных дорог, образующих проезды к дворовой территории)

общей площадью ___________________________ кв.м.

Необходимо обеспечить освещение дворовой территории __________________.

Необходима установка скамеек _______________ шт., урн _____________ шт.

Дополнительно сообщаю _________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок,

озеленение территорий, иные виды работ)

Собственники   помещений   в   многоквартирном   доме   готовы принять

____________________________________ участие в объеме __________ процентов.

(финансовое и (или) трудовое)

Представителем собственников помещений в многоквартирном доме, которому

общее собрание собственников помещений поручило решать все вопросы, в том

числе     представление     предложений, согласование    дизайн-проекта

благоустройства дворовой территории, участие в контроле за выполнением

работ по благоустройству   дворовой   территории, участие   в контроле

за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, их приемке

и подписывать все документы, связанные с проведением вышеуказанных работ,

является _________________________________________________________________,

_______________________________________________, проживающий(ая) по адресу:

644____, Омская область, Большереченский район, с. Такмык, ул. ______________________________, д. _______, корп. ______,

кв. ______, контактные телефоны __________________________________________.

Представитель ____________________ ________________________________________

(Подпись)                       (Ф.И.О.)

Отметка администрации ___________________________________

"___" _____________ 20___ года

в ____ часов ____ минут, порядковый номер ______.

Приложение № 3

  - к подпрограмме

- «Благоустройство дворовых

- территорий многоквартирных домов»

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ <*>

благоустройства дворовой территории

многоквартирного дома

(многоквартирных домов) ___________________________________________________

по ________________________________________________________________________

в ___________________________________, подлежащего благоустройству в 20___ году

Общая площадь асфальтобетонного покрытия дворовой территории - _______кв.м.

Площадь участка   асфальтобетонного   покрытия дворовой   территории,

подлежащего капитальному ремонту (ремонту) - ______ кв.м.

Протяженность    бордюров <**> - ______ м;   протяженность   поребриков

<***> - ______ м.

Представитель  управляющей организации (ТСЖ, лица, заключившего договор

оказания  услуг  по  содержанию  и (или) выполнению работ по ремонту общего

имущества в многоквартирном доме)

___________________ / ____________________________ / ______________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Представитель     собственников      помещений    в     многоквартирном

доме __________________________ / _______________________

(подпись, Ф.И.О.)

--------------------------------

<*>  - дизайн-проект - схема      участка       дворовой     территории

многоквартирного   дома должна быть подготовлена с учетом конфигурации

многоквартирного дома;

<**> - бордюр - каменный разделитель между проезжей частью и тротуаром;

<***> - поребрик - каменная окантовка тротуарной пешеходной дорожки.

_______________

Приложение № 4

  - к подпрограмме

- «Благоустройство дворовых

- территорий многоквартирных домов»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 – 2024 годов

|  | Адрес объекта | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Омская область, Большереченский район, с. Такмык, ул. 70 лет Октября, дом № 1 | Комплексное благоустройство |
| 2 | Омская область, Большереченский район, с. Такмык, ул. 70 лет Октября, дом № 2 | Комплексное благоустройство |

Приложение № 3

К муниципальной программе

Такмыкского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018 - 2024 годы

Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных территорий"

Раздел 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды «на 2018-2024 года |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство общественных территорий |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Такмыкского поселения |
| Наименование структурных подразделений администрации, являющихся соисполнителем муниципальной программы | Администрация Такмыкского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | С 1 января 2018 года по 31 декабря 2024 года |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства Такмыкского поселения |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий |
| Перечень основных мероприятий | 1) Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий; 2) Благоустройство общественных территорий. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | На реализацию муниципальной программы планируется направить из бюджета Такмыкского поселения 2690351,95 рублей: из общего объема расходы бюджета Такмыкского сельского поселения за счет налоговых и неналоговых доходов составляют 190351,95 рублей: - в том числе по годам реализации: в 2018 году – 0,00 руб.; в 2019 году – 0,00 руб.; в 2020 году - 0,00 руб.; в 2021 году – 0,00 руб.; в 2022 году – 0,00 руб.; 2023 году – 190351,95 руб.; в 2024 году – 0,00 руб. 2) из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из областного бюджета составят 50000,00 рублей, в том числе по годам: в 2018 году 0,00 рублей; в 2019 году 0,00 рублей; в 2020 году 0,00 рублей; в 2021 году 0,00 рублей; в 2022 году 0,00 рублей; в 2023 году 50 000,00 рублей; в 2024 году 0,00 рублей; 3) из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 2 450 000,00 рублей, в том числе по годам: в 2018 году 0,00 рублей; в 2019 году 0,00 рублей; в 2020 году 0,00 рублей; в 2021 году 0,00 рублей; в 2022 году 0,00 рублей; в 2023 году 2 450 000,00 рублей; в 2024 году 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы приведет к повышению уровня благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству |

Раздел 2. Характеристика сферы социально-экономического развития

Такмыкского поселения, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы

Одним из приоритетных направлений развития Такмыкского сельского поселения является повышение уровня благоустройства территорий поселения, в том числе общественных территорий.

На общественных территориях наблюдается значительное разрушение асфальтобетонного покрытия, недостаточное освещение данной территории, кроме того, отмечается отсутствие малых архитектурных форм, необходимых для создания эффективных общественных пространств.

Повышение благоустройства территорий общего пользования способствует созданию привлекательного облика Такмыкского поселения, повышению уровня комфортности и безопасности проживания граждан на его территории.

Комплексный подход к реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства городских территорий, способствует формированию комфортной и современной городской среды, росту благоустройства территорий общего пользования Такмыкского поселения.

- Раздел 3. Срок реализации программы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2018 - 2024 годов. Отдельные этапы ее реализации не выделяются

Раздел 4. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства Такмыкского сельского поселения.

Цель подпрограммы достигается посредством решения поставленной подпрограммой задачи:

- Повышение уровня благоустройства общественных территорий

Раздел 5. Описание мероприятий подпрограммы

В целях решения задачи подпрограммы в ее составе реализуются мероприятия:

1) Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования;

2) Благоустройство общественных территорий.

Раздел 6. Описание целевых индикаторов

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого специалистами администрации Такмыкского сельского поселения.

- Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных, и методика расчета целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
| Задача № 2 подпрограммы "Повышение уровня благоустройства общественных территорий" |  |  |
| Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание | тыс. кв. м | Значение целевого индикатора определяется исходя из площади автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание в отчетном периоде на основании акта выполненных работ (форма КС-2) |
| Количество общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству | ед. | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества наиболее посещаемых общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием их исполнителей, объемов и источников финансирования и плановыми значениями целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятия, приведен в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

- Плановые значения целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятий подпрограммы, могут уточняться при изменении объема финансирования мероприятий подпрограммы, уточнения сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий и т.п.

- Раздел 7. Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 - 2024 годы              2690351,95 рублей:

1) из общего объема расходы бюджета Такмыкского сельского поселения за счет налоговых и неналоговых доходов составляют 190351,95 рублей:

- в том числе по годам реализации:

в 2018 году – 0,00 руб.;

в 2019 году – 0,00 руб.;

в 2020 году - 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.;

в 2023 году – 2690351,95 руб.;

в 2024 году – 100 000,00 руб.

2) из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из областного бюджета составят 50000,00 рублей, в том числе по годам:

в 2018 году 0,00 рублей;

в 2019 году 0,00 рублей;

в 2020 году 0,00 рублей;

в 2021 году 0,00 рублей;

в 2022 году 0,00 рублей;

в 2023 году 50 000,00 рублей;

в 2024 году 0,00 рублей;

3)  из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 2 450 000,00 рублей, в том числе по годам:

в 2018 году 0,00 рублей;

в 2019 году 0,00 рублей;

в 2020 году 0,00 рублей;

в 2021 году 0,00 рублей;

в 2022 году 0,00 рублей;

в 2023 году 2 450 000,00 рублей;

в 2024 году 0,00 рублей.

Объем финансирования может уточняться при формировании бюджета

- Такмыкского сельского поселения на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета поселения, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Раздел 8. Система управления реализацией подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Администрация Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет Администрация Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области.

По итогам отчетного финансового года администрация поселения на основании данных, сформированных исполнителями мероприятий формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Такмыкского  сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденному постановлением  Администрации поселения от 23 сентября 2013 года № 64 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Раздел 9. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории.

Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- проектов благоустройства общественной территории, включаемых в подпрограмму (далее - Порядок).

Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей общественной территории (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн- проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей общественной территории.

Разработка дизайн- проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства Такмыкского сельского поселения, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами, и правилами.

Разработка дизайн- проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией Такмыкского сельского поселения, а также совместно (далее – разработчик).

Срок разработки дизайн - проекта определяется администрацией Такмыкского сельского поселения.

Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации Такмыкского  сельского поселения  - http://tkm.bolr.omskportal.ru/omsu/bolr-3-52-203-/poseleniya/takmyikskoe/norm-razdel/npa, на собраниях граждан с привлечением разработчика.

Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн-проекта.

Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрации Такмыкского сельского поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, администрации Такмыкского сельского поселения передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте Администрации Такмыкского сельского поселения - http://tkm.bolr.omskportal.ru/omsu/bolr-3-52-203-/poseleniya/takmyikskoe/norm-razdel/npa; Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Раздел 10. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству

в период 2018 – 2024 годов.

Проведение мероприятий по благоустройству общественной территорий должно быть проведено с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественной территорий населенного пункта для инвалидов и других маломобильных групп населения. Данные условия учитываются при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в период 2018 – 2024 годов представлен в приложение №1 к подпрограмме).

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории в соответствии с "Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства жилых домов и земельных участков для их размещения", определенным приложением к государственной программе Омской области "Формирование комфортной городской среды", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31.08.2017 N 248-п.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в  соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства (приложение 2 к подпрограмме), определяется планом мероприятий Программы, который формируется в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Такмыкского  сельского поселения.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками  (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства (Приложение 3 к подпрограмме) проводятся инвентаризационной комиссией, утверждённой постановлением Администрации Такмыкского сельского поселения, в порядке, установленном постановлением Правительства Омской области от 31.08.2017 года № 248-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска "Формирование комфортной городской среды".

К выполнению работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, возможно, привлекать студенческие строительные отряды в соответствии с законодательством.

При определении перечня работ, выполняемых в рамках реализации подпрограммы, мероприятия синхронизируются с реализуемыми региональными и муниципальными программами строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории сельского поселения.

Общественные территории могут быть исключены из адресного перечня  общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом сельского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественной территории областной межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ устанавливается не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур.

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расхождении субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Приложение №1

к подпрограмме

- «Благоустройство общественных территорий»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в период 2018 – 2024 годов.

| № п/п | Наименование объекта | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общественная территория по ул. Школьная, с. Такмык (центральная часть поселка) | Комплексное благоустройство Устройство детской спортивной площадки |
| 2 | Общественная территория по ул. Школьная 5А, с. Такмык (территория СДК) | Комплексное благоустройство |

Приложение №2

к подпрограмме

- Благоустройство общественных территорий

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

Такмыкское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области

Сельский Дом Культуры по улице Школьная,5А в с. Такмык

Сельская библиотека по улице Школьная,5А в с. Такмык

Сбербанк по улице Школьная,5 в с. Такмык

Приложение №3

к подпрограмме

- Благоустройство общественных территорий

МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых под их размещение, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 31.08.2017 года № 248-п (далее - Порядок проведения инвентаризации) | Администрация Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области | 2018 - 2024 годы |
| 2 | Оформление паспортов уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии с приложением N 3 к Порядку проведения инвентаризации (далее - Паспорт) | Администрация Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области | 2018 - 2024 годы |
| 3 | Актуализация Паспортов в случае изменения данных, указанных в Паспорте | Администрация Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области | 2018 - 2024 годы |
| 4 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков об их благоустройстве | Администрация Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области | 2018 - 2024 годы |
| 5 | Предоставление информации о результатах проведенной инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и заключенных соглашениях с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве | Администрация Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области | до 31 января 2024 года |
| 6 | Проведение обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) которых заключены соглашения о благоустройстве, на предмет исполнения указанных соглашений | Администрация Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области | октябрь - декабрь 2024 года |
| 7 | Предоставление результатов обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) которых заключены соглашения о благоустройстве, в Администрацию Такмыкского сельского поселения | Администрация Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области | до 31 января 2024 года |

Приложение № 4

- к муниципальной программе

- Такмыкского сельского поселения

- «Формирование комфортной городской среды»

- на 2018 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Такмыкского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы Такмыкского сельского поселения (далее –программа) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия программы | Объем финансирования мероприятия программы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение, в том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |
| Цель муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства Такмыкского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы: 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 подпрограммы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Администрация Такмыкское сельского поселения | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Метр. кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Такмыкское сельского поселения | Всего, в том числе: | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | 1. Бюджет поселения | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 1 подпрограммы: Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  | Всего, в том числе: | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 100000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. . Бюджет поселения | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 100000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | Администрация Такмыкское сельского поселения | Всего, в том числе: | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание | Метр. кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Благоустройство общественной территории | Администрация Такмыкское сельского поселения | Всего, в том числе: | 2726072,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2690351,95 | 0,00 | Количество общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  | 1. Бюджет Такмыкского сельского поселения | 226072,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190351,95 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Федеральный бюджет | 2450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2450000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Территория по улице Школьная в селе Такмык (центральная часть поселка) | Администрация Такмыкское сельского поселения | Всего, в том числе: | 2700000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2690351,95 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Бюджет Такмыкского сельского поселения | 226072,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190351,95 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Федеральный бюджет | 2450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2450000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  | Всего, в том числе: | 3076072,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2690351,95 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Бюджет Такмыкского сельского поселения | 576072,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190351,95 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Федеральный бюджет | 2450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2450000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |